

 UMOWA NR …………………………

o wykonanie prac projektowych

zawarta w dniu ………............. r. w Kłobucku,  w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - z późn.  zm.), postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP 5742055306, reprezentowaną przez Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………….... mającym swoją siedzibę w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającym na podstawie wpisu do KRS*/ewidencji działalności gospodarczej* nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1 ………………………………………………..

2 ………………………………………………..
lub

………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: ……………………………………….,  z siedzibą:  ……………………………………………………. , działającym na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Koncepcja zagospodarowania części terenu OSIR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku”, zawiera się umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z opracowaniem „Koncepcja zagospodarowania części terenu OSIR po basenie sezonowym i terenu przyległego do                                  ul. Niemczyka w Kłobucku” zwaną w dalszej części „Koncepcją”.
2 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Ośrodka Sporty i Rekreacji w Kłobucku, na którym zlokalizowany jest nieczynny basen sezonowy.                     W koncepcji należy uwzględnić przebudowę basenu wraz z aranżacją przyległego otoczenia poprzez uwzględnienie infrastruktury towarzyszącej np. zjeżdżalnie, brodziki dla dzieci, przebieralnie, sezonowe obiekty gastronomiczne, toalety itp. W przedmiocie koncepcji należy uwzględnić również zagospodarowanie terenu przy ul. Niemczyka poprzez lokalizację obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z elementami zagospodarowania przestrzeni publicznej np. drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, zieleń, ławki, stojaki na rowery, kosze itp.

W obiekcie rekreacyjno-sportowym należy przewidzieć w szczególności m.in. kryty basen, siłownię, zaplecze 

gastronomiczne, sale konferencyjną, zaplecze noclegowe oraz elementy funkcjonalne wynikające z rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Zamówienie ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno – użytkowym, 

estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu obiektów sportowo-

rekreacyjnych, uwzględniającej kontekst przestrzenny oraz najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe uwzględniające analizę ekonomiczną, środowiskową, własność terenu, obowiązujące przepisy i prawo lokalne.

3. Wykonawca w ramach umowy, zobowiązuje się do opracowania:
1) inwentaryzację terenu, zieleni i obiektów w zakresie niezbędnym dla sporządzenia koncepcji, 

2) zagospodarowanie i urządzenie terenu, 

3) rozwiązania architektoniczne obiektów kubaturowych, 

4) część opisową zawierającą: 

- zestawienia powierzchni użytkowych, 

- zestawienia podstawowych danych technicznych i użytkowych, 

5) szacunkowy koszt realizacji inwestycji w postaci harmonogramu realizacji inwestycji z podziałem na etapy zadania uwzględniający przygotowanie terenu pod budowę, realizację obiektów oraz zagospodarowanie terenu,
6) wskazanie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania w energię obiektów,

7) wstępną koncepcję konstrukcyjno-materiałową projektowanych obiektów budowlanych, ewentualnie w 

wariantach (z rozmieszczeniem w nich funkcji) dla obiektów kubaturowych lub innej, ocenionej za właściwą dla tej fazy analiz projektowych.
4. Wstępną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną należy przedstawić Zespołowi ds. oceny wykonanych  

    na zlecenie Gminy dokumentacji projektowych celem uzyskania pozytywnej opinii.
5. Akceptacja wstępnej koncepcji przez Zespół ds. oceny wykonanych na zlecenie Zamawiającego dokumentacji 

    projektowych warunkuje kontynuację prac koncepcyjnych. 

    W przypadku braku akceptacji przedłożonych rozwiązań, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia  

    korekt rozwiązań zgodnie z uwagami i oczekiwaniami Zamawiającego.

6. Koncepcja musi zawierać:  materiały przygotowawcze w tym dokumentację fotograficzną stanu

    istniejącego z wizji w terenie, inwentaryzację dendrologiczną, dokumentację geotechniczną, koncepcję

    wstępną oraz inne niezbędne dla realizacji celu zadania opracowania.
7. Przedmiot umowy obejmuje ponadto:
1) pozyskanie map syt.- wys.  do celów opiniodawczych;
2) określenie numerów działek objętych zakresem koncepcji;
3) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do opracowania koncepcji;
4) dokumentację fotograficzną stanu istniejącego z wizji w terenie;
5)
przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej koncepcji w zakresie objętym umową;

  
6) badania geotechniczne, wykonanie których uzależnione będzie od potrzeb opracowania koncepcji;
7) inwentaryzację dendrologiczną;
   
8) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

1)
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t.j.);
2)
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie szczegółowego zakresu                             i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. nr 120 poz. 462 z późniejszymi zmianami);
3)
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami);
4)
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);
5)
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126);
6)
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 t.j.);
7)
Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami);
8)
Ustawą z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późniejszymi zmianami);
9)
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133);  
10)
Innymi obowiązującymi przepisami.
9. Koncepcję należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.
10. Wizualizację architektoniczną należy wydrukować w kolorze na planszach stabilnych i odpornych na zginanie.

11. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) sprawdzenie przed przystąpieniem do wykonania koncepcji warunków w terenie w obecności Zamawiającego;
2) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, funkcjonalnych                  i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;

3) złożenie do Zamawiającego wniosku w celu uzyskania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszego postępowania.

§ 2

Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy oraz złożyć całość dokumentacji składającej się na przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 22.12.2017 r. z zachowaniem następujących terminów:

1) w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić koncepcję wstępną, po którego przedstawieniu Zamawiający zwoła zebranie Zespołu ds. oceny wykonanych na zlecenie Gminy dokumentacji w celu zaopiniowania przedstawionych rozwiązań koncepcji;

2. Do składanych opracowań Wykonawca załącza projekt protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien 
zawierać: 

1) datę i miejsce odbioru opracowań będących przedmiotem umowy;
2) wykaz opracowań;
3) pisemne oświadczenie, że całość przedmiotu umowy została wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Terminy określone we wstępie do wyliczenia zawartego w ust. 1 oraz w ust. 1 pkt 1 mogą ulec zmianie                     o określoną liczbę dni wskutek jednej z poniższych przyczyn:
1) przerw z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego;
2) przerw w uzyskaniu niezbędnych danych od gestorów sieci infrastruktury technicznej i niewynikających z zaniedbań Wykonawcy.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji złożonej przez Wykonawcę pod względem zgodności z warunkami umowy. W razie pozytywnej oceny Zamawiający podpisze protokół zdawczo– odbiorczy i prześle go Wykonawcy. W takim wypadku koncepcję uważa się za wykonaną terminowo.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności koncepcji z umową Zamawiający pisemnie przedstawi  swoje stanowisko, wyznaczając Wykonawcy termin na podjęcie działań mających doprowadzić do zapewnienia zgodności koncepcji z umową. Dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego ustępu zwalnia go z obowiązku zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
6. Stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń (protokołu końcowego).

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony uzgodniły, że z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. kompletnej koncepcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe płatne na podstawie jednej faktury w wysokości:

1) łącznie z podatkiem (VAT) ……………………………………. zł, 
słownie: …………………………………………………………………………………. zł, 
   w tym:
2) podatek VAT 23 % : …………………………… zł

słownie: …………………………………………………………… zł

3) wynagrodzenie netto: ……………………………….. zł,
słownie: ……………………………………………………. zł

2. Wynagrodzenie gwarantowane obejmuje wszelkie koszty i wydatki  konieczne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie bez względu na zaistniałe okoliczności.
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie                                z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy.

4. Ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:
1) faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 ust. 1 i jego akceptacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu protokół zdawczo – odbiorczego. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 5742055306.
6. Zapłata należności z faktury wystawionej zgodnie z umową dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa                         w ustawie o VAT i musi zawierać następujące wskazania:
Nabywca: Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

NIP 574-20-55-306

Odbiorca: Urząd Miejski w Kłobucku

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ……………………………….
9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą  zapłaty.
§ 4
Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną koncepcję. Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.
2. W przypadku wystąpienia wad w koncepcji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony ustalą na piśmie inny termin usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest nanieść dokonane uzupełnienia lub poprawki na wszystkich egzemplarzach koncepcji dostarczonych Zamawiającemu. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie usunięcia wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i kosztami poniesionymi z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej  sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot.
4.  Upływ okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tego okresu. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady ujawnione po upływie okresu gwarancji, jeśli jego odpowiedzialność za takie wady wynika z przepisów odrębnych.
§ 5
Obowiązki i prawa stron
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonanego dzieła i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  obowiązującymi normami i normatywami.
2. Wykonawca, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających          z umowy na rzecz osób trzecich. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego w takim samym zakresie i w taki sam sposób jak za prace wykonane przez siebie.
3.  Projektantem, który będzie realizował koncepcję jest …………………………………..,  

     posiadający doświadczenie zgodne z zadeklarowanym w punkcie 5 formularza ofertowego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem koncepcji, będące                  w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac przy koncepcji lub poprawienie ich jakości. Zobowiązanie to obejmuje również działania Zamawiającego zmierzające do ustalenia właścicieli  (władających, zarządców) nieruchomości, w oparciu o informacje uzyskane od Wykonawcy, według stanu                  z ewidencji gruntów i budynków.
5. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego koncepcji, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do jej  jednokrotnego wykorzystania,  bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez strony. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych                w niniejszym paragrafie oraz w §8 zostało skalkulowane w wynagrodzeniu umownym i zaspokaja jego wszelkie pretensje z tego tytułu, co zostało szczegółowo przedstawione w  § 7.
6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanej części przedmiotu umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie opracowań zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
7. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim koncepcja stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego, nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał Zamawiającemu zgody na proponowane przez niego zmiany                   w koncepcji, tak w trakcie, jak i po jej wykonaniu i takiego samego zachowania będzie wymagał od swoich następców prawnych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie służy roszczenie o odszkodowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 o istnieniu okoliczności uzasadniających to odstąpienie.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistnieją następujące zdarzenia:
1) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje koncepcji zgodnie z umową;
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;
4) Wykonawca nie wykona lub nie przedstawi koncepcji wstępnej, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 w terminie określonym § 2 ust. 1 pkt 1;
5) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, będzie realizował koncepcję przez projektanta posiadającego doświadczenie w mniejszym zakresie niż osoba wymieniona w ust. 3.
10. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości                     o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie, a w przypadku określonym w ust. 12 pkt 1 i 4 w terminie 30 dni od upływu terminu na podjęcie prac określonego w żądaniu przedstawionym przez Zamawiającego.

11. W przypadku niekompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, koszty wykonania dokumentacji uzupełniającej pokrywa w całości Wykonawca.

12. W przypadku powierzenia wykonania części prac przy koncepcji innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań koncepcji wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji koncepcji stanowiącej przedmiot zamówienia niniejszej Umowy oraz za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne. 
§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów                                      i w następujących wysokościach:
1) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca                 – w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego  w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy;
2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %,  wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki;
3) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminów  wykonania przedmiotu umowy, o których mowa               w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego  w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Suma kar umownych z każdego z tytułów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 odrębnie, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy.
3. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych              w Kodeksie cywilnym. 

§ 7
Przeniesienie praw autorskich
1. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania tymi prawami i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na polach eksploatacji obejmujących:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji oraz jej aktualizacji każdą dostępną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu optycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności dotyczy to zwielokrotniania i publikacji w celu związanym z wykonaniem tej umowy, realizacją inwestycji oraz w związku z przeprowadzaniem postępowań dotyczących wykonania tych umów; 

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie – publiczne udostępnianie dokumentacji podczas wystaw, przy prezentacji                          i reklamie w środkach masowego przekazu, na stronach internetowych Zamawiającego, a także w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do korzystania oraz zwielokrotniania koncepcji oraz dokumentacji i jej aktualizacji w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie z dokumentacji – w zakresie wykorzystania w całości lub części w celu przygotowania                 i przeprowadzenia ewentualnych postępowań, niezbędnych dla realizacji inwestycji w całości lub etapami;

5) korzystanie z dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 7 tego paragrafu, w całości lub w części, w celu realizacji inwestycji, w tym do wykonywania robót budowlanych, modernizacyjnych remontowych, według projektów sporządzonych na podstawie dokumentacji, jak również do innych prac budowlanych, remontowych i przedsięwzięć w przyszłości przez Zamawiającego a także jego następców prawnych.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji poprzez korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi sporządzonymi we własnym zakresie lub przez inne podmioty oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na sporządzanie wszelkich opracowań dokumentacji (utworów zależnych), w szczególności sporządzania ich przeróbek, zmian lub adaptacji, sporządzania projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentacji, wraz z prawem do powierzenia takich opracowań osobom trzecim. 

4. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru, posiadał będzie wszelkie uprawnienia do wykonywania praw autorskich majątkowych do całości dokumentacji, bez konieczności uzyskiwania dalszej zgody osób trzecich. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie mają dotyczyć także sporządzania przeróbek, adaptacji oraz wprowadzania innych modyfikacji dokumentacji.

5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja wydana Zamawiającemu nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się uwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności za ewentualne naruszenia cudzych praw, w szczególności praw autorskich oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone, jak również pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu takiego naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane.

6. Uprawnienia wynikające z umowy w tym zakresie będą przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej.

7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanej części przedmiotu umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie opracowań zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. W takim wypadku Zamawiający zleci wykonanie poprawek i uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy osobom trzecim, co nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jakichkolwiek jego roszczeń       z tego tytułu. 
8. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego, nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał Zamawiającemu zgody na proponowane przez niego zmiany w dokumentacji, tak w trakcie, jak i po jej wykonaniu i takiego samego zachowania będzie wymagał od swoich następców prawnych.

9. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. 
§ 8
Zmiany umowy

1. Zmiany umowy możliwe są jedynie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych poniżej warunków ich wystąpienia oraz warunków zmiany umowy:
1) w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową o określoną liczbę  
dni, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanymi:
a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji,

c) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, skutkującymi niemożnością rozpoczęcia 
lub prowadzenia prac pomimo zachowania należytej staranności,
d) przerwami w uzyskaniu niezbędnych danych od gestorów sieci infrastruktury technicznej trwających  
dłużej niż 30 dni i niewynikających z zaniedbań Wykonawcy.
2) w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT:
a) jeśli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, Strony uzgadniają zwiększenie wynagrodzenia o kwotę równą 
różnicy w  kwocie podatku VAT spowodowanej podwyższeniem stawki podatku VAT,
b) jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą  różnicę kwoty podatku VAT spowodowaną obniżeniem stawki podatku VAT; 
3) w zakresie zmiany osoby projektanta: za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dokonać zmiany  
projektanta pod warunkiem, że doświadczenie nowego proponowanego projektanta, będzie co najmniej równe doświadczeniu osoby wskazanej w § 6 ust. 3 Umowy. W przypadku zmiany projektanta, Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu, doświadczenie nowej osoby. 
4) w zakresie pozostałych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa;  w takim wypadku zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący).
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1, termin  wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w dobrej wierze na drodze polubownej a dopiero w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia  spory poddawane będą pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca                   a dwa Zamawiający. 
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